PROPUESTA COMERCIAL

Sistema de Gestión de Producción de Jean

Desarrollo de aplicación web para administrar producción, inventario, ventas y finanzas de una fábrica de jeans

| Presentada por | Complete aquí: nombre del desarrollador |
| --- | --- |
| Perfil | Desarrollador web (freelancer) |
| Dirigida a | Complete aquí: Nixon Franco |
| Proyecto | Sistema de Gestión de Producción de Jean |
| Tecnología | PHP, Laravel 11, MySQL 8, Blade, Tailwind CSS |
| Fecha | Agosto de 2026 |
| Versión | 1.0 |

# Contenido

Contenido	2

1. Resumen ejecutivo	3

2. Objetivo de la propuesta	3

3. Alcance del proyecto	3

4. Cronograma estimado	3

5. Inversión	4

6. Condiciones de pago	4

7. Costos recurrentes	5

8. Garantía y soporte	5

9. Condiciones generales	5

10. Aceptación	5

# 1. Resumen ejecutivo

La presente propuesta tiene por objeto el desarrollo del Sistema de Gestión de Producción de Jean, una aplicación web que permitirá a la empresa administrar el proceso completo de producción (compra de tela, corte, confección, pulido, lavandería, empaque, bodega y distribución), el inventario de producto terminado, las ventas, los clientes, los vendedores y la información financiera.

El sistema se desarrollará con el framework Laravel (PHP) y base de datos MySQL, con interfaz responsive accesible desde cualquier navegador web moderno. La propuesta incluye el desarrollo completo, la documentación, el despliegue inicial y la capacitación del personal.

# 2. Objetivo de la propuesta

Presentar el alcance, el cronograma, la inversión y las condiciones comerciales para el desarrollo del Sistema de Gestión de Producción de Jean, de modo que la empresa pueda evaluar y aprobar la ejecución del proyecto.

# 3. Alcance del proyecto

El proyecto comprende los siguientes módulos funcionales:

| Módulo | Descripción |
| --- | --- |
| Usuarios y roles | Autenticación y roles de administrador y usuario |
| Vendedores | CRUD completo de vendedores |
| Clientes | CRUD completo de clientes |
| Proveedores | CRUD completo de proveedores |
| Productos y materias primas | CRUD de productos, materias primas y lista de materiales |
| Producción | Órdenes de trabajo con 8 etapas: compra de tela, corte, confección, pulido, lavandería, empaque, bodega y distribución |
| Inventario | Stock de producto terminado, movimientos y alertas de stock mínimo |
| Ventas | Registro de ventas y facturación |
| Finanzas | Ingresos, egresos, utilidad y reportes |
| Dashboard | Indicadores y exportación de reportes |

# 5. Inversión

La inversión se calcula con base en las horas estimadas de desarrollo y una tarifa de $35.000 COP por hora. Los valores están expresados en pesos colombianos (COP) y no incluyen IVA.

| Concepto | Horas | Valor (COP) |
| --- | --- | --- |
| Análisis, autenticación y roles | 15 | $525.000 |
| CRUD vendedores, clientes y proveedores | 25 | $875.000 |
| CRUD productos y materias primas | 30 | $1.050.000 |
| Módulo de producción (órdenes y etapas) | 60 | $2.100.000 |
| Módulo de inventario | 30 | $1.050.000 |
| Módulo de ventas | 35 | $1.225.000 |
| Módulo financiero | 40 | $1.400.000 |
| Dashboard y reportes | 30 | $1.050.000 |
| Pruebas y correcciones | 25 | $875.000 |
| Documentación, despliegue y capacitación | 25 | $875.000 |
| Subtotal | 315, | $11.025.000 |
| Contingencia (15%) | — | $1.653.750 |
| TOTAL | — | 12.678.750 |
| TOTAL PROPUESTA | — | $2.000.000 |

# 6. Condiciones de pago

El pago se realizará en 10 meses con cuotas de 200.000.

# 7. Costos recurrentes

Los siguientes costos corresponden a la operación del sistema y no están incluidos en el valor del desarrollo:

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Hosting Hostinger Plan Unlimited | $333.600/ 24 mes |
| Dominio | $60.000 / año ( a partir del 2do año) |
| Certificado SSL | Incluido (Let's Encrypt) |

# 8. Garantía y soporte

El desarrollo incluye una garantía de 60 días calendario para la corrección de errores de funcionamiento, contados a partir de la entrega final del sistema.

Se incluye la capacitación inicial del personal, el manual de usuario y la documentación técnica del proyecto.

# 9. Condiciones generales

La presente oferta tiene una vigencia de 15 días calendario a partir de la fecha de emisión.

El pago se realizará mediante transferencia bancaria. El cliente debe entregar la información necesaria para el desarrollo (procesos, materiales, formatos) dentro de los plazos acordados.

Todo cambio de alcance no contemplado en esta propuesta será cotizado y facturado por separado.

El código fuente y los derechos de uso del sistema serán entregados al cliente una vez se complete el pago total del proyecto.

# 10. Aceptación

Para aceptar la presente propuesta, por favor firmar a continuación:

| Campo | Datos |
| --- | --- |
| Nombre |  |
| Cargo |  |
| Firma |  |
| Fecha |  |